Odpowiedzi na pytania zadane dnia 16.06.2010 r.

Pytanie nr 1

Prosimy o zdefiniowanie pojęcia przyłączy domowych dla kanalizacji i dla wodociągów, jakie dokładnie odcinki ma na myśli Zamawiający (dotyczy zapisu w §2 wzoru umowy cyt. „… wraz z uzyskaniem … potwierdzonych zgłoszeń dla przyłączy domowych”).

Odpowiedź na pytanie nr 1

Odpowiedź została udzielona dnia 15.06.2010 r. (dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.pim-czechowice.com.pl)

Pytanie nr 2

Czy w przypadku konieczności uzyskania nowej DULICP Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Nie przewiduje się wydłużenia terminu.

Pytanie nr 3

Prosimy o sprecyzowanie czasu jaki przewidują Państwo na zatwierdzanie poszczególnych dokumentacji przez niezależnego Konsultanta.

Odpowiedź na pytanie nr 3

7 dni roboczych

Pytanie nr 4

W załączniku nr 3 do części III SIWZ w pkt. IV podano termin realizacji do 6 miesięcy, natomiast w IDW (część I) pkt. 8 podano termin 8 miesięcy. Proszę o wyjaśnienie który termin jest właściwy.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Właściwy termin wynosi 8 miesięcy.

Pytanie nr 5

Prosimy o doprecyzowanie zapisu, że „… Kosztorysy Inwestorskie opracować analogicznie jak wskazano w wymaganiach do przedmiaru robót”. O ile wymienione operacje w przedmiarze mogą zostać ujęte jako pozycje wyceniane ryczałtowo to w Kosztorysie Inwestorskim trudno o rzetelne kwoty „… wszelkich uzgodnień, projektów branżowych, opłat za wycinkę drzew, zrzutu wody z odwodnienia wykopów, zajęcia pasa drogowego, uzyskania potrzebnych dokumentów, opinii, pozwoleń …”, ponieważ trudno przewidzieć ich zakres. Takie koszty ujmuje się w opracowaniu „Wartość Kosztorysowa Inwestycji”, które nie jest przedmiotem Zamówienia

Odpowiedź na pytanie nr 5

W ocenie Zamawiającego jest to zapis precyzyjny i nie wymaga zmian.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dysponuje opracowaniem „Wartość Kosztorysowa Inwestycji” – wykonanym wg Rozporządzenia z 3 lipca 2006 r.?

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający nie dysponuje opracowaniem „Wartość kosztorysowa inwestycji”.